Załącznik nr 4
 UMOWA Nr K.414.1.2025

(WZÓR)

zawarta w dniu ……………………………… roku pomiędzy:

Gminą Miasta Gostynina z siedzibą ul. Rynek 26, 09 – 500 Gostynin, reprezentowaną przez:
Agnieszkę Korajczyk- Szyperską - Burmistrza Miasta Gostynina,
przy kontrasygnacie Margoty Anny Zimerman - Skarbnika Miasta,
zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1.
      1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację prac remontowych związanych z „Renowacją pomnika Walki i Zwycięstwa” usytuowanego przy ul. 18 Stycznia
         w Gostyninie w następującym zakresie:
- piaskowanie płaskorzeźby o powierzchni (około 33,2 m²) w celu usunięcia starej powłoki malarskiej, uzupełnienie ubytków i spoin, a następnie malowanie całości płaskorzeźby
  z efektem postarzenia (kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed rozpoczęciem tego etapu prac);
- demontaż istniejącego cokołu wykonanego z płytek wraz z jego utylizacją;
- obłożenie powierzchni cokołu (około 20 m²) płytami podestowymi z granitu jasnoszarego typu „Tatarek” o formacie 160 × 100 mm cm i grubości 6 cm wraz z wykonaniem spoinowania oraz impregnacji zabezpieczającej przed działaniami wilgoci;
- wymiana tablicy głównej (treść tablicy zostanie przekazana na dalszym etapie prac) oraz odnowienie tablicy dolnej;
- demontaż istniejącej nawierzchni z kostki, przy czym kostka nieuszkodzona i nienaruszona zostanie przekazana Zamawiającemu, zaś uszkodzona kostka podlega utylizacji przez
  Wykonawcę;
- montaż kostki brukowej wraz z przygotowaniem terenu (40 m²), zestaw kostek – min trzy rozmiary, o grubości 6 cm w kolorze granitowym (jasny szary) wraz z zastosowaniem obrzeży palisadowych w kolorze stalowym 10x20x100 cm zgodnie z wytycznymi,
- montaż 2 ławek parkowych, zgodnie z kartą techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
      1. Koszt zakupu, dostawy i montażu wszelkich materiałów, energii itp., niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy spoczywa w całości na Wykonawcy.

§ 2.
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 15 grudnia 2025 roku.

§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie ………….. zł (słownie : …………………………….) brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie wypłacone przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca może wystawić Fakturę / rachunek nie wcześniej niż z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez obie strony. Faktura / rachunek płatny będzie w terminie 14 dni o dnia doręczenia faktury / rachunku Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie zapłaty.
§ 4.
Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach jeżeli Wykonawca nie rozpoczął lub nie zakończył wykonania umowy w określonym terminie wskazanym w umowie lub wykonywał umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności w sposób naruszający należny temu miejscu szacunek
i powagę.

§ 5.
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, NIP 971-06-64-961.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, ……………………..

§ 6.
1. Za opóźnienie w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30 000, 00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

§ 7.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie Strony protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych ujawnionych w wykonanych pracach, powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Termin usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o stwierdzeniu wady, chyba że Strony ustalą inny termin z uwagi na charakter zgłoszonych usterek.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 10.
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

# Zamawiający Wykonawca